AutoPark System

Software Engineer

Faculdade Impacta

Eduardo Silva Oliveira RA 2501142

Giovanni Moreira RA 2500078

João Pedro Telmo Ferroni RA 2404404

Lucas Soares Branco 2404395

Vitor Gabriel RA 2501307

# 1. TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

## 1.1 Justificativa do Projeto

Atualmente o estacionamento opera sem qualquer sistema de controle, realizando a gestão de forma manual e com registros bem básicos. Por não existir um sistema operacional, não é possível realizar o monitoramento em tempo real das vagas disponíveis, do fluxo de veículos ou até mesmo do faturamento.

A empresa também não possui conhecimento sobre a sua capacidade de armazenamento, não possui padronização de processos e possui uma equipe consideravelmente grande, fatos que podem gerar falhas operacionais, inconsistências financeiras e perda de informações.

Após a integração do AutoPark System, o estacionamento contará com cancelas eletrônicas atreladas a câmeras que farão o registro da placa do veículo, o horário de entrada e a saída será condicionada ao pagamento, de acordo com o tempo de permanência que será calculado automaticamente.

Com a implantação dos recursos, espera-se:

- Controlar automaticamente o fluxo de veículos;

- Registro preciso de horários de entradas e saídas;

- Melhorar o controle financeiro através de cálculo automatizado;

- Reduzir falhas humanas;

- Monitoramento por câmeras;

- Padronizar processos operacionais.

## 1.2 Objetivos SMART

- Implementar um sistema automatizado de controle de entrada e saída até 30/05/2026

- Disponibilizar monitoramento em tempo real das vagas com precisão ≥ 95%

- Permitir pagamento digital (cartão/Pix) com tempo médio ≤ 30 segundos

- Gerar relatórios automáticos semanais de ocupação e faturamento

- Entregar versão funcional até o final do semestre

## 1.3 Escopo Preliminar (Entregas Principais)

- Documento de requisitos

- Protótipo navegável (web/mobile)

- Sistema funcional básico

- Plano de testes e validação

- Repositório Git organizado

## 1.4 Escopo – Inclui / Não Inclui

### INCLUI:

- Controle de entrada e saída

- Cadastro de veículos

- Controle de vagas

- Cálculo de cobrança

- Relatórios

### NÃO INCLUI:

- Desenvolvimento de hardware

- Obras físicas

- Integração bancária completa

- Sistema completo de CFTV

## 1.5 Premissas e Restrições

### Premissas:

- Equipamentos disponíveis (ou simulados)

- Equipe com conhecimento básico

- Uso acadêmico

### Restrições:

- Prazo da disciplina

- Recursos limitados

- Equipe reduzida

# 2. DEFINIÇÃO DO PROJETO

O AutoPark System é um sistema desenvolvido para automatizar a gestão de estacionamentos, permitindo o controle de entrada e saída de veículos, monitoramento de vagas em tempo real, automatização do processo de pagamento e funcionários / colaboradores.

O sistema tem como objetivo principal aumentar a eficiência operacional, reduzir erros humanos e melhorar a experiência do usuário.

# 3. DEFINIÇÃO DE REQUISITOS

Requisitos são as necessidades e funcionalidades que o sistema deve atender para cumprir seu objetivo.

Eles descrevem o que o sistema deve fazer (funcionais) e como deve se comportar (não funcionais).

# 4. TIPIFICAÇÃO DOS REQUISITOS

## Requisitos Funcionais (RF)

São as funcionalidades do sistema:

- RF01: Registrar entrada de veículos

- RF02: Registrar saída de veículos

- RF03: Calcular valor da estadia

- RF04: Exibir vagas disponíveis

- RF05: Permitir pagamento digital

- RF06: Gerar relatórios

## Requisitos Não Funcionais (RNF)

São características de qualidade:

- RNF01: Sistema deve ter tempo de resposta ≤ 2 segundos

- RNF02: Interface deve ser simples e intuitiva

- RNF03: Sistema disponível 24h

- RNF04: Segurança no armazenamento de dados

- RNF05: Compatível com navegador web

# 5. FONTES DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas com usuários (donos/funcionários)

- Observação do funcionamento do estacionamento

- Pesquisa de sistemas similares

- Reuniões com a equipe do projeto

- Análise de problemas atuais

# 6. TÉCNICAS DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

- Entrevistas

- Questionários

- Observação direta

- Brainstorming

- Análise de documentos

# 7. Riscos do Projeto

- Projetos de integração de sistemas estão sujeitos ao surgimento de requisitos não previstos durante sua execução. Essas alterações podem afetar o cronograma e o orçamento, além de contribuir para uma maior resistência dos colaboradores na adoção do novo sistema.

# 8. Stakholders

| STAKEHOLDER | FUNÇÃO | INTERESSE | IMPACTO |
| --- | --- | --- | --- |
| Proprietário | Aprovar e disponibilizar recursos | Aumentar a eficiência do negócio | Alto |
| Funcionários | Operação do sistema | Agilidade nas operações e mais facilidade | Alto |
| Clientes | Usuários indiretos do sistema | Atendimento agilizado e organizado | Médio |
| Desenvolvedores | Desenvolver e implementar o sistema | Entregar um sistema funcional | Alto |

# 9. Cronograma

| FASE | DESCRIÇÃO | INÍCIO | TÉRMINO |
| --- | --- | --- | --- |
| Levantamento inicial | Compreensão e brainstorm inicial | 04/03/26 | 04/03/26 |
| Levantamento de requisitos extras | Definição de novas funcionalidades | 11/03/26 | 11/03/26 |
| Elaboração do TAP | Documentação do projeto | 12/03/26 | 21/03/26 |
| Planejamento do sistema | Definição de escopo detalhado | 22/03/26 | 30/03/26 |
| Modelagem de processos | Desenho dos processos do estacionamento | 31/03/26 | 05/04/26 |
| Desenvolvimento do sistema | Construção do sistema | 06/04/26 | 10/05/26 |
| Testes e ajustes | Validação do sistema | 11/05/26 | 20/05/26 |
| Entrega | Revisão final e entrega | 21/05/26 | 27/05/26 |

# 10. Business Process Managment